重点项目绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（盖章）：益阳市自然资源和规划局

| 项目名称 | 2021年市级土地开发及综合整治项目 |  |  | 项目属性 |  | 新增项目（√） 延续项目（ ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市自然资源和规划局 |  |  | 主管部门编码 |  |  |  |  |  |
| 项目单位 | 益阳市自然资源和规划局 |  |  | 项目负责人 |  | 徐正良 | 联系电话 |  | 15573765299 |
| 项目起止时间 | 2021年1月1日—2022年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额 |  | 5000万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、财政拨款： |  | 5000万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、自有资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 根据《湖南省耕地开垦费征收使用管理办法》、《关于进一步加强农村土地综合整治和规范耕地占补平衡工作的通知》、《区县（市）人民政府（管委会）耕地保护责任目标考核办法》安排土地开发项目2000万元、助力新农村建设及土地整治（灾毁）项目2000万元、市级耕地保护监管工作项目经费等1000万元，用于新增耕地、助力新农村建设及耕地灾毁复垦，改善农业生产条件，加强耕地保护监管。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 |  | 《湖南省耕地开垦费征收使用管理办法》（湘政办发〔2019〕38号）、《关于进一步加强农村土地综合整治和规范耕地占补平衡工作的通知》（益政函〔2017〕149号）、《区县（市）人民政府（管委会）耕地保护责任目标考核办法》（益政办发〔2019〕11号） |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的可行性 |  | 可行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的必要性 |  | 必要 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  | 开始时间 |  |  |  | 完成时间 |  |  |
|  | 下达预算资金文件 |  | 2021年3月 |  |  |  | 2021年7月 |  |  |
|  | 工程项目规划设计、招投标 |  | 2021年8月 |  |  |  | 2022年2月 |  |  |
|  | 工程项目实施及验收 |  | 2022年3月 |  |  |  | 2022年12月 |  |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |  |
|  | 确保市域内建设项目报批占补平衡，强化耕地保护责任目标管理。 |  |  |  | 通过开展2021年市级土地开发及综合整治项目，完成省政府下达我市的新增耕地开发任务，确保占补平衡，助力新农村建设及耕地灾毁复垦，改善农业生产条件，加强耕地保护监管。 |  |  |  |  |
| 长期绩效指标（至少填4个指标） | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  |  | 指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 年新增耕地 |  |  | 300公顷 |  |
|  |  | 质量指标 |  |  | 耕地占补平衡 |  |  | 按占用耕地同等 质量等别补充耕地 |  |
|  |  | 时效指标 |  |  | 及时补充 |  |  | 应报尽报 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  | 严格审批，完善管理 |  |  | 耕地占补指标略有结余 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 项目资金 |  |  | 专款专用 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  | 严格管理，科学决策 |  |  | 达到设计预期效果 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  | 合理布局 |  |  | 数量、质量、生态三位一体 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 长期 |  |  | 长期 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标（至少填4个指标） | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  |  | 指标值 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  |  | 年新增耕地 |  |  | 300公顷 |  |
|  |  | 质量指标 |  |  | 耕地占补平衡 |  |  | 按占用耕地同等 质量等别补充耕地 |  |
|  |  | 时效指标 |  |  | 及时补充 |  |  | 应报尽报 |  |
|  |  | 成本指标 |  |  | 严格审批，完善管理 |  |  | 耕地占补指标略有结余 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 项目资金 |  |  | 专款专用 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  | 严格管理，科学决策 |  |  | 达到设计预期效果 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  | 合理布局 |  |  | 数量、质量、生态三位一体 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 长期 |  |  | 长期 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核意见 | 部门预算管理科室审核意见： 年 月 日 |  |  |  | 绩效管理科复核意见： 年 月 日 |  |  |  |  |

填报人：           联系电话：            填报日期：       年    月    日