重点项目绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（盖章）：益阳市自然资源和规划局规划技术科

| 项目名称 | 规划技术服务、日照分析、工程竣工测量 |  |  | 项目属性 |  | 新增项目（√） 延续项目（ ） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市自然资源和规划局 |  |  | 主管部门编码 |  |  |  |  |  |
| 项目单位 | 规划技术科 |  |  | 项目负责人 |  | 谭学军 | 联系电话 |  | 13327372312 |
| 项目起止时间 | 2021年1月1日—2022年12月31日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金申请（万元） | 资金总额 |  | 380万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、财政拨款： |  | 380万元 |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、自有资金： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三、其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目概况 | 湖南省人民政府办公厅《关于降低实体经济企业成本的实施方案通知》（湘政办发[2018]751号）文件及市人民政府领导批示，由规划行政主管部门组织。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 |  | 湖南省人民政府办公厅《关于降低实体经济企业成本的实施方案通知》（湘政办发[2018]751号）文件及市人民政府领导批示 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的可行性 |  | 可行 |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目申报的必要性 |  | 必要 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施进度计划 | 项目实施内容 |  | 开始时间 |  |  |  | 完成时间 |  |  |
|  | 下达预算资金文件 |  | 2021年1月 |  |  |  | 2021年4月 |  |  |
|  | 工程项目规划设计、招投标 |  | 2021年6月 |  |  |  | 2021年8月 |  |  |
|  | 工程项目实施及验收 |  | 2021年11月 |  |  |  | 2021年12月 |  |  |
| 项目绩效目标 | 长期目标 |  |  |  | 年度目标 |  |  |  |  |
|  | 完成益阳中心城区规划技术服务工作 |  |  |  | 完成益阳中心城区约300万平方米建设项目主要经济技术指标复核、建筑面积复核、日照分析，240栋建筑放验线。 |  |  |  |  |
| 长期绩效指标（至少填4个指标） | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  |  | 指标值 |  |
|  | 产出指标 | 主要经济技术指标复核、 |  |  | 完成中心城区建设项目的规划技术服务 |  |  | 按照约定 |  |
|  |  | 建筑面积复核 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 日照分析 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放验线 |  |  | 完成中心城区建设项目放验线 |  |  | 按照约定 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 项目资金 |  |  | 人工工资 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  | 严格管理，科学决策 |  |  | 达到设计预期效果 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 长期 |  |  | 长期 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标（至少填4个指标） | 一级指标 | 二级指标 |  |  | 指标内容 |  |  | 指标值 |  |
|  | 产出指标 | 主要经济技术指标复核、 |  |  | 2021年度中心城区建设项目的规划技术论证 |  |  | 300万平方米 |  |
|  |  | 建筑面积复核 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 日照分析 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 放验线 |  |  | 2021年度中心城区建设项目放验线 |  |  | 240栋 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  | 项目资金 |  |  | 人工工资 |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  | 严格管理，科学决策 |  |  | 达到设计预期效果 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  | 长期 |  |  | 长期 |  |
|  |  | 社会公众或服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他需要说明的问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财政部门审核意见 | 部门预算管理科室审核意见： 年 月 日 |  |  |  | 绩效管理科复核意见： 年 月 日 |  |  |  |  |

填报人：           联系电话：            填报日期：       年    月    日