2022年度“数字益阳”三维景观项目资金绩效

自评报告

一、项目概况

根据《关于进一步加强数字城市地理信息基础工程建设与应用的通知》（湘国土资办发〔2015〕55号）文件要求，积极推进重点区域城市级、部件级的实景三维建设，依托测绘新技术带动生产组织体系，形成市级统筹、开放共享、按需服务的实景三维数据库，实现基础地理信息采集立体化、数据实体化、处理高效化、服务多样化。2017年7月，我局通过市政府采购网对该项目进行公开招标采购（项目编号：益财采计〔2017〕05020号），中标单位为湖南省第一测绘院，中标金额115.35万元。

1. 绩效自评工作开展情况

本部门组织相关人员认真学习研究文件，积极开展本单位的预算项目支出绩效自评工作。

三、综合评价结论

根据项目开展和资金支付情况，自评得分99分，自评结论为优秀。

1. 绩效目标实现情况分析

**（一）项目资金使用及管理情况**

1、2017年8月启动项目建设，2017年12月按合同约定支付了第一期工程款34.605万元；2022年支付尾款80.745万元，项目资金由2022年度市本级重点项目“国土空间规划及自然资源业务发展经费”中列支，项目总支出115.35万元。

2、2022年项目建设完成并通过专家评审验收，合同已全部付清。

1. **总体绩效目标完成情况分析**

总体绩效目标完成。

**（三）绩效指标完成情况分析**

依托测绘新技术带动生产组织体系，形成市级统筹、开放共享、按需服务的实景三维数据库，实现基础地理信息采集立体化、数据实体化、处理高效化、服务多样化。为自然资源管理提供具备唯一性、权威性特征的时空数据基底，促进自然资源管理和治理能力现代化，服务经济社会各领域高质量发展。

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | “数字益阳”三维景观 | | | | | | | |
| 主管部门 | 益阳市自然资源和规划局 | | | | 实施单位 | 测绘科 | | |
| 项目资金 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年  预算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 80.745 | 80.745 | 80.745 | 10分 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 80.745 | 80.745 | 80.745 | 10分 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 依托测绘新技术带动生产组织体系，形成市级统筹、开放共享、按需服务的实景三维数据库 | | | | 总体绩效目标完成 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量指标 | 实际完成率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 完成及时率 | 90% | 90% | 10 | 9 |  |
| 成本指标 | 成本节约率 | 95%以上 | 100% | 实际成本与计划成本比较，每超过一个百分点，扣一分；共10分，扣完为止 | 10 |  |
| 效益指标  （50分） | 经济效益指标 | 经济发展贡献度 | 提高自然资源主管部门工作效率，降低人力成本，为企业和用户提供数据支撑 | 显著 | 效果显著得满分，一般显著得5分，不显著得0分 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 为政府部门和社会公众提供服务 | 为各级政府、各行业、社会大众提供自然资源领域数据支撑 | 显著 | 效果显著得满分，一般显著得5分，不显著得0分 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 为生态保护、自然资源保护各项业务提供支撑 | 为生态文明建设提供实景三维数据支撑，为社会发展和生态保护提供强有力的测绘地理信息服务保障 | 显著 | 效果显著得满分，一般显著得5分，不显著得0分 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 为各行业长期提供新型基础测绘数据、测绘基准服务 | 为自然资源主管部门和企业提供长久服务 | 显著 | 效果显著得满分，一般显著得5分，不显著得0分 | 10 |  |
| 服务对象满意度指标 | 提供新型基础测绘服务数据成果得到用户认可 | 自然资源主管部门、企业、公众认可 | 显著 | 效果显著得满分，一般显著得5分，不显著得0分 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100分 | 99 |  |

填表人：文琳 填报日期：2023.3.8 联系电话：18673477148 单位负责人签字：