附件5

2022年度湖南省自然资源厅“一库一平台”益阳市试点配套项目资金绩效自评报告

一、项目概况

根据省自然资源厅办公室《关于印发<湖南省不动产登记统一平台和数据库建设总体方案>的通知》（湘自资办发〔2021〕72号）、《关于开展不动产登记统一平台和数据库建设试点的通知》（湘自资办发〔2021〕117 号）要求，益阳市本级需按省厅要求需将现有系统替换成省厅不动产登记统一平台即“一库一平台”，最终形成试点经验。经费方面：“更换平台费用由省厅负责，平台配套投入、系统维护费用由市州自筹资金解决”。

目前，我中心已完成省厅“一库一平台”的试点部署工作和配套建设，并替换了原有登记系统的基本功能，运行情况良好。湖南省自然资源厅“一库一平台”益阳试点配套项目包括：不动产登记系统网络迁移即“三网分离”项目、“不动产登记+政务服务”项目、系统维护项目，三个项目共计配套投入资金89.8万元，具体情况如下：

- 不动产登记系统网络迁移配套项目。将登记系统迁移到政务外网与省厅政务外网的一窗平台进行无缝对接。我中心通过努力，获得省厅的大力支持，免费为我中心提供政务外网迁移的服务器资源，但在软件迁移方面需我中心投入配套项目资金23.8万元，目前，此配套项目已完工并完成支付。

- “不动产登记+政务服务”优化升级项目。原登记系统已更换成省厅的“一库一平台”，但涉及到持续优化营商环境相应的与外单位对接口共享、网站微信公众号、银行“融E办”抵押登记系统都需要重新配套开发，投入资金26万元，目前，此配套项目已完工并完成支付。

- “一库一平台”系统日常运维项目。按省厅“一库一平台”试点要求，系统的配套运维费用由地方配套投入，目前，“一库一平台”省厅乙方公司已进行了两年的系统运维，每年20万，共计40万元。目前，此配套项目已完工并完成支付。

二、绩效自评工作开展情况

根据《益阳市财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》的要求，我中心分别从项目资金、产出指标、绩效指标三个方面展开了全面的自评工作，通过对项目的认真分析，我们按照一、二级指标大项的范围，共确定了12项三级自评指标细类，通过自评，对本项目起到了绩效考评达到了自我约束与鞭策的作用。

三、综合评价结论

通过自我评价结合社会评价，我中心确定自评分为100分，自评结论为“优秀”。

- 绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1、项目资金是通益阳市不动产登记中心非税收入返还落实，项目总投入89.8万元，通过多次跟省厅汇报，反映地方财政困难的实际情况，争取了省厅的大力支持，免费为我中心提供了8国产台服务器、防火墙、路由器等设备，为本项目的投入节省费用约200万元左右。

2、项目资金实际使用情况分析。项目无变更，项目费用均按照合同按时支付。

3、项目资金管理。严格按照自然和规划局的财务管理制度，根据合同进度付款。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过“一库一平台”试点配套的投入，保障了湖南省“一库一平台”益阳试点系统的顺利部署与运行，并形成了试点经验，为湖南省自然资源确权登记统一平台在全省的推广起到了“以点带面”的作用。

（三）绩效指标完成情况分析

- 1、经济性：通过省“一库一平台”试点的契机，我们充分利用了省厅免费提供系统、硬件设备的资源，为我市不动产登记系统和服务器等硬件的更新换代节省了大量的投入，初步估算至少节约资金约600万元。

2、效率性：通过“一库一平台”的建设有效的打通了省级单位、市级单位的数据共享对接，让“数据多跑路，群众少跑腿”，提高了办事效率，更加“便民利民”。

3、有效性：“一库一平台”建设严格按照省厅“业务标准”、“数据标准”执行，业务流程更加完善、数据更准确，降低了登记错误率的发生，极大的提高了系统的有效性。

4、可持续性：“一库一平台”是由省自然资源厅高位推进、部署打造的全省统一平台，省级层面有持续的资金投入，有效的解决了地方重复投入资金开发系统的问题，减少了给地方带来的财政投入方面的压力，更具备项目的可持续性。

- 存在的问题和改进措施

省“一库一平台”虽说在益阳成功试点和应用，但涉及到与网办平台、手机APP平台的有效联动，最终实现办理不动产登记业务“一次都不跑”、“跨省通办”还需要后续的投入，我们为解决后期投入的问题，采取了“以信息化养信息化”的战略，开拓不动产相关的业务来创收，通过银行“融E办”抵押系统的推广，争取金融机构的资金支持，获取的资金入财政非税专户，用于不动产登记信息化专项投入，减轻本地财政压力。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

湖南省自然资源厅“一库一平台”益阳试点项目通过半年的试运行，拟定于3月22日召开启动仪式，面向社会公开系统应用的经济性、效率性、有效性、可持续性。

附件：项目支出绩效自评表

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 湖南省自然资源厅“一库一平台”益阳市试点配套项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市自然资源和规划局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳市不动产登记中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 89.8 | 89.8 | 89.8 | 10分 | 100% | 10分 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 89.8 | 89.8 | 89.8 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 湖南省自然资源厅“一库一平台”益阳试点项目达到设计目标与试点预期 |  |  |  | 湖南省自然资源厅“一库一平台”益阳试点项目顺利上线运行达到了试点的预期与设计目标，起到了推广省自统一平台的作用。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1： | 完成总进度百分比 | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： | 3项配套工作是否全部完成 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1： | 项目是否达到设计技术指标 | 是 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1： | 按计划完成项目总进度的100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1： | 实际投入控制在预算内 | ≦100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 指标1： | 为广大人民群众提供便民服务 | 保护人民群众财产安全 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1： | 解决不动产登记数据历史问题，减少财产登记纠纷，促进社会和谐稳定。 | 基本实现 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 指标1： | 通过省自然资源厅“一库一平台”益阳试点项目向全省推广省统一平台，避免地方重复建设。 | 持续推广 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： | 优化营商环境 | 持续优化 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 指标1： | 群众满意度 | ≧90% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 指标2： | 企业满意度 | ≧90% | 5 | 5 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100分 | 100分 |  |

填表人：王加贝  填报日期：2023年3月20日 联系电话：18673737378  单位负责人签字：