附件5

2022年度益阳市卫星监测指挥中心场地升级改造装饰工程项目资金绩效自评报告

一、项目概况

1.工程名称：益阳市卫星监测指挥中心场地升级改造装饰工程。

2.工程地点：益阳市卫星监测指挥中心。

3.工程面积：约1130.8㎡。

4.主要内容：墙面、地面、天花及电路改造。

- 绩效自评工作开展情况

本部门组织相关人员认真学习研究文件，积极开展本单位的预算项目支出绩效自评工作。

三、综合评价结论

根据项目开展和资金支付情况，自评得分99分，自评结论为优秀。

- 绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1、2022年10月启动项目建设，2022年11月按合同约定支付了第一期工程款60.3720万元；2022年12月支付39.9996万元，

2、益阳市卫星指挥中心场地升级改造装饰工程项目中标价100.62万元，经费由编研中心自筹解决，目前已竣工并通过验收合格。中心委托深圳市铭达项目管理有限公司益阳分公司对该工程进行了审核，审定金额为105.3329万元，比中标价增加4.7129万元。合同款项还有4.9613万元未支付。

（二）总体绩效目标完成情况分析

总体绩效目标完成。

（三）绩效指标完成情况分析

1.项目的经济性分析。本项目中标价100.62万元，我单位按照项目工作计划，控制项目成本，工程审定金额106.3329万元，追加项目资金4.7129万元；项目资金严格按照合同约定进行支付，不存在重复支付。

2．项目的效率性分析。项目按照年初计划在规定的时间节点内全部完成，质量合格。

3.启动益阳市卫星监测指挥中心项目建设，经费由编研中心自筹解决。场地升级改造装饰工程在合同期限内已竣工，也通过验收合格。委托了第三方深圳市铭达项目管理有限公司益阳分公司对该工程进行审核。本工程为卫星应用中心办公场所提了质，能有效的节约影像统筹费用，面对社会突发事件提供应急数据，更直观、更方便的监督耕地保护和环境保护情况。

- 存在的问题和改进措施

项目绩效支出顺畅，不存在问题。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

- 项目绩效自评作为以后开展此类项目必要性的佐证材料。

- 其他需要说明的问题

- 无。

附件：项目支出绩效自评表

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 益阳市卫星监测指挥中心场地升级改造装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市自然资源和规划局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳市空间规划编制研究咨询中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 100.62 | 105.33 | 100.37 | 10分 | 95% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  | 100.62 | 105.33 | 100.37 | 10分 | 95% | 10 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 依法依规依程序组织好项目建设，经营好项目，用好项目平台成果，加快推进2022年度全市遥感影像统筹工作，保障指挥中心遥感影像数据的及时更新与应用。 |  |  |  | 完成项目局内验收；依法依规依程序组织好项目建设，经营好项目，用好项目平台成果，加快推进2022年度全市遥感影像统筹工作，保障指挥中心遥感影像数据的及时更新与应 |  |  |  |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标（15分） | 实际完成率率 | 100% | 100% | 根据项目年度计划目标，反映年度项目任务完成情况，计15分；每有一项未完成扣1分。 | 15 |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 验收合格率 | 100% | 100% | 是否达到实施方案或项目设计标准要求，已完工项目是否经验收合格，计15分；每有一项不符合要求或验收不合格扣2分。 | 15 |  |
|  |  | 时效指标（10分） | 完成及时率 | 100% | 100% | 项目年度任务如期完成，计10分；未完成年度项目任务扣2分。 | 10 |  |
|  |  | 成本指标（10分） | 成本节约率 | 95%以上 | 94% | 完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本比较，每超过一个百分点，扣1分；本项共计10分，扣完为止。 | 9 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效益指标（8分） | 经济发展贡献度 |  |  | 满分8分，一般，计5分。 | 8 |  |
|  |  | 社会效益指标（8分） | 社会效益情况 |  |  | 满分7分，一般，计5分，没有改善，不计分 | 8 |  |
|  |  | 生态效益指标（7分） | 生态系统环境改善 |  |  | 满分7分；一般，计5分。 | 7 |  |
|  |  | 可持续影 响指标（7分） | 长效保障机制 |  |  | 情况良好，计7分；一般，计5分。 | 7 |  |
|  |  | 服务对象 満意度（10分） | 实施区域受益人群满意度 | 90% | 90% | 采取对项目实施区域内服务受益对象满意度调查方式，满意度≥85%，计10分，每下降一个百分点，扣1分，扣完为止。 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100分 | 99 |  |

填表人：钟述       填报日期：2023.3.16       联系电话：18973796220    单位负责人签字：