附件5

2022年度益阳市土地储备全生命周期管理系统项目资金绩效自评报告

一、项目概况

益阳市土地储备全生命周期管理系统项目，是依托自然资源和规划数据中心，利用云计算、大数据分析等现代化信息技术手段，构建满足土地储备“资产流”和“资金流”全生命周期管理的数字化工作平台，初步实现土地储备自动化评估和智能化分析，实现益阳市土地储备业务的精细化管理、数字化转型和科学化决策，提升益阳市土地储备管理水平和土地利用水平，助力益阳高质量发展。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价目的是为了加强益阳市土地储备全生命周期项目的管理，强化支出责任，客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，总结经验，发现问题，提出改进的意见和建议。

（二）绩效评价原则

- 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定程序，按照科学可行的要求，采取定量与定性分析相结合的方法。

- 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

- 分级分类原则。绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。

- 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反应支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价方法

绩效评价应由购买主体、服务对象及第三方组成的综合性评审机制，对购买服务数量、质量和资金使用绩效等进行考核评审。坚持过程评审与结果评审、短期效果与长远效果评审、社会效益评审与经济效益评审相结合，确保评审工作的全面性、客观性和科学性。评价工作小组应坚持简便有效的原则，根据实际情况，采用一种或多种方法进行绩效评价。

自评采用定量与定性评价相结合的比较法。

（四）绩效评价工作过程

中心充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，加强组织领导，落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效资自评工作顺利进行，成立由土地储备业务骨干人员、管理人员、财务人员组成的绩效评价工作小组，深入实地调查、收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。

三、综合评价结论

此次自评得分根据项目执行情况指标进行评比，预算执行率类权重为10分，产出指标类权重为50分，效益指标类权重为40分，总分100分。

益阳市土地储备全生命周期管理系统项目支出事项严格按照预算执行，严禁超出或无预算安排支出，并遵循分事项管控，分级授权原则进行审批。需办理政府采购的经济活动支出事项，按照政府采购法相关要求及上级政府采购有关文件的规定进行执行，选择相应的政府采购执行方式履行相关程序，使用项目资金形成的国有资产按照国家资产管理相关要求及本单位内部管理制度执行。益阳市土地储备全生命周期管理系统项目支出绩效自评分数为87分，评价等级“良好”。

- 绩效目标实现情况分析

（一）项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

益阳市土地储备全生命周期管理系统，项目资金来源与单位自筹，项目总投入185.17万元，其中国产化环境搭建费用为：43.87万元，软件开发费用为：141.3万元。截止目前项目已使用142.78万元，剩余42.39万元。

2、项目资金实际使用情况分析。

截止目前国产化环境搭建预算金额43.87万元，已使用43.87万元，使用率100%。软件开发费用预算141.3万元，已使用98.91万元，资金使用率70%。

- 项目资金财务管理。

- 按市场化外包项目计划，制定项目实施管理制度，对项目资金按项目单独核算，实行“专款专用、专账核算”，不得挤占挪用项目资金。强化监督管理，项目资金的支付严格按照项目完工进度执行，并协同业务科室对项目的实施定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证市场化项目服务质量，保障项目资金及时支付到位。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、截止2022年12月31日，益阳市土地储备全生命周期管理系统进行了6个月，已支付项目费用142.78万元。

2、益阳市土地储备全生命周期管理系统在上级部门的关心、帮助下、在中心党组的领导下，项目推进顺利。

3、截止2022年12月31日，益阳市土地储备全生命周期管理系统已进入到试运行阶段，试运行期间项目整体满意度较高。

（三）绩效指标完成情况分析

经济性分析：截止2022年12月31日，项目成本未超出预算。

项目效率性分析：项目整体进度正常，未出现重大延期情况，项目质量高，试运行过程中未出现重大故障。

项目可持续分析：通过益阳市土地储备全生命周期管理系统的建设，在统筹各类空间规划的基础上，实现土地储备精细化管理，提供强大的在线空间信息服务能力和决策能力，从而有效提高益阳市土地储备管理统筹能力，提升国家治理能力，推进城市绿色发展。

- 存在的问题和改进措施

- 问题：项目总体绩效目标完成率92%，存在部分绩效目标未完成。导致该问题的原因由建设单位前期对业务不熟悉，导致部分功能存在偏差。

- 下一步改进：组织业务科室与建设单位以座谈会的形式，沟通确认业务科室实际需求及了解业务流程，深入了解业务场景，完善现有业务功能。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评价结果我们主要以市自然资源和规划局门户网站向社会进行公示公告。

- 其他需要说明的问题

附件：项目支出绩效自评表

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

| 项目名称 | 益阳市土地储备全生命周期系统建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 益阳市自然资源和规划局 |  |  |  | 实施单位 | 益阳市土地储备发展中心 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 185.17 | 185.17 | 142.78 | 10分 | 77.11% | 9 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 185.17 | 185.17 | 142.78 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 2022年年度完成益阳市土地储备全生命周期管理系统开发及验收工作。 |  |  |  | 完成益阳市土地储备全生命周期管理系统开发工作，并进入试运行阶段。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 工作台模块 | 完成开发工作 | 已完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 智能决策模块 | 完成开发工作 | 已完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 挂图作战模块 | 完成开发工作 | 已完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 计划实施模块 | 完成开发工作 | 已完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 资金管理模块 | 完成开发工作 | 已完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 公文合同模块 | 完成开发工作 | 已完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 业务互享模块 | 完成开发工作 | 已完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 档案数据模块 | 完成开发工作 | 已完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 国产化环境搭建 | 完成搭建工作 | 已完成 | 1 | 1 |  |
|  |  |  | 国产化软件部署 | 完成部署工作 | 已完成 | 1 | 1 |  |
|  |  | 质量指标 | 功能问题率 | ≤5 | ≥90 | 5 | 4 |  |
|  |  |  | 功能可用性 | ≥95 | ≥95 | 5 | 5 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成系统开发工作 | 不晚于10月31日 | 10月15日完成开发工作 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 完成系统验收 | 不晚于12月31日 | 未完成 | 5 | 4 |  |
|  |  | 成本指标 | 土地储备全生命周期管理系统软件开发费用 | 141.3 | 98.91 | 10 | 8 |  |
|  |  |  | 土地储备全生命管理系统国产化环境搭建费用 | 43.87 | 43.87 | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标 （40分） | 经济效 益指标 | 提高土地储备资金使用率 | 上升 | 上升 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 降低人力成本 | 下降 | 下降 | 5 | 5 |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提高信息化建设治理能力 | 加强 | 加强 | 5 | 5 |  |
|  |  |  | 强化市级监管力度，规范土地市场行为 | 加强 | 加强 | 5 | 5 |  |
|  |  | 生态效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升政府科学决策能力，推行城市绿色发展 | 上升 | 上升 | 10 | 8 |  |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 95% | 10 | 9 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100分 | 92 |  |

填表人：谭梅卓 填报日期：2023年3月19日联系电话：17307379928  单位负责人签字：徐戍东