2025-2026年市本级规划技术服务项目支出绩效部门评价报告

 

 

     部门（单位）名称：益阳市自然资源和规划局
      

2026年4月10日
2025-2026年市本级规划技术服务项目支出

绩效部门评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目立项背景  按照《自然资源部办公厅关于加强国土空间规划监督管理的通知》（自然资办发〔2020〕27 号）、《湖南省人民政府办公厅关于深化投资项目审批制度改革的实施意见》（湘政办发〔2015〕82号）等文件要求，各地要建立“编”“审”分离、技术审查与行政审批相对分离机制，推动第三方独立技术审查。
为落实文件精神，高标准完成我市国土空间规划编制、审查和数据库更新维护工作，我局将“市本级工程项目技术审查服务”、“市本级数据库管理技术服务”“市本级国土空间规划编制审查服务”、“市本级其他规划服务事项”等五项规划技术服务工作委托第三方技术单位完成。该市本级规划技术服务项目列入了2025年市级重点项目，预算金额125.5万元。通过公开招标采购程序,我局实施 2025 年度市本级规划技术服务项目。

2.项目主要内容  项目主要围绕市本级规划技术服务开展工作，具体包括：对市本级国土空间规划、乡镇国土空间规划、市辖区村庄规划方案开展技术审查与成果入库服务；对市本级工程项目提供规划技术审查服务；开展规划数据库管理、更新维护、合规性检测工作；完成委托的专题研究及其他规划服务事项，全方位支撑市局自然资源和规划管理技术工作等。

（二）资金使用管理情况

该项目总预算金额为128万元，其中招投标代理费用1.672万元，通过招投标程序，益阳市空间规划编制研究咨询中心中标，中标金额为125.5万元，于2025年8月20日签订合同，约定分三期付款，第一期支付62.75万元；第二期支付37.65万元；第三期为成果验收核算后30日内支付余款25.1万元。2025年9月18日，我局根据合同约定，支付了第一期费用62.75万元，剩余款项将按合同约定进行支付。
（三）绩效目标完成程度

2025年度市本级规划技术服务项目，服务期限为2025年8月20日至2026年8月19日，各项指标均可达到年度指标值，截止2026年3月已完成工作如下：
1. 完成工程项目技术审查服务，包括房屋类建设工程类项目、市政类建设工程项目的规范符合性审查。协助相关科室组织各类审查会议，起草会议纪要等，已累计完成此类服务达52项，技术审查准确率达100%，未发生因审查失误导致的行政复议。

2. 完成项目数据库管理技术服务，包括完成本年度经审查的工程项目进行数据完整性和质量审查、数据处理、数据入库等工作， 已累计完成此类服务达21项，数据库更新及时率100%。

3. 完成国土空间规划编制审查服务，包括 对专项规划、控制性详细规划进行技术审查和多规合一数据质检、数据入库管理等规划技术服务工作，已累计完成此类服务2项，数据质检通过率100%。
4. 完成其他规划服务，包括市局委托的各类规划咨询等服务，已累计完成此类服务8项，完成率100%。
二、部门评价工作开展情况

根据《益阳市财政局关于开展2025年度市级预算部门绩效自评和部门评价工作的通知》，我局高度重视，严格按照绩效评价工作要求开展评价工作：一是由专人负责、相关人员组成绩效评价小组，确定评价职责与工作流程；二是以项目预算批复、绩效目标表、业务成果台账为核心依据，对照评价指标体系逐项核查；三是采用资料审核、数据比对、成果核查相结合的方式，对项目决策、执行、产出、效益全维度开展量化评价；四是汇总核算指标得分，形成客观公正的评价结论，确保评价结果真实反映项目实施效果。
三、综合评价结论

2025年度市本级规划技术服务项目支出绩效评价总得分为 98分，根据评价等级标准，评定结果为优秀。项目立项依据充分、程序规范，资金管理严格、执行到位，产出指标、质量、时效、成本均达标，经济效益、社会效益显著，服务对象满意度高，全面实现年度绩效目标。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

决策类指标总分 15 分，实际得分 15 分。一是立项依据充分、程序规范，项目立项符合法律法规、行业政策及单位履职职责，程序规范；二是绩效目标明确且合理，绩效目标设定合理、与项目内容高度匹配，绩效指标清晰可衡量；三是预算编制科学、资金分配合理,预算编制科学精准，资金分配依据充分、贴合项目实际，各项决策环节均符合要求。

（二）预算执行过程情况

过程类指标总分 25分，实际得分23分。一是资金及时拨付到位。二是由于项目为跨年度项目，目前已支付了第一笔费用62.75万元（50%）。三是资金使用合规，严格按照项目资金管理相关程序进行。
（三）预算支出产出情况

产出类指标总分 35 分，实际得分 35 分。项目实际完成率超 100%，超额完成各项服务任务；质量达标率 100%，所有成果均通过相关科室验收；按计划完成了2025年度阶段性任务，无滞后；成本严格控制在预算内，无超支情况，产出目标全面实现。

（四）预算支出效益情况

效益类指标总分 25 分，实际得分 25分。通过引入第三方审查，平均单个项目技术审查周期缩短10%，预计节约内部行政成本约100万元，项目有效落实 “编”“审” 分离机制，降低行政成本，提升规划科学合理性，具备长期可持续技术支撑作用，实施效益良好；服务对象满意度100%，高于年度≥90% 的指标要求，社会效益显著。

五、存在的问题和改进措施

（一）存在的问题

1、服务响应时效有待提升：日常技术服务响应整体较为及时，但面对部分紧急项目需求、突发技术疑问时，响应节奏仍有优化空间，偶尔出现反馈周期略长于常规需求的情况，未能完全匹配项目推进的弹性节奏。

2、沟通汇报效率可进一步优化：常规沟通汇报流程顺畅，但在多部门协同的复杂项目中，信息传递的精准度和衔接效率仍有提升余地，部分汇报内容可进一步精简核心信息，减少不必要的冗余沟通，提升协同效率。

（二）改进措施

1、优化服务响应机制：建立快速响应机制，明确反馈时限，急事优先处理，提高对接效率。

2、提升沟通汇报精准度：精简汇报内容，突出核心要点，优化沟通流程，加快信息同步与决策。

六、部门评价结果拟应用和公开情况

（一）结果应用：本次绩效评价结果将作为单位内部项目管理、下一年度预算编制的重要依据，根据评价结果，建议2026年预算中核减非必要咨询费用5万元，重点增加数据库安全维护投入，同时将本次评价中发现的响应时效问题纳入2026年合同续签的考核条款，为后续规划技术服务项目统筹安排、资金配置提供参考，切实提升项目管理水平。
（二）结果公开：本项目绩效评价结果将按照要求，主动接受社会监督，提升项目实施透明度。
七、其他需要说明的问题

2025年度市本级规划技术服务项目为跨年度项目，时间段为2025年8月20日至2026年8月19日。
附件

2025年度市本级规划技术服务项目部门评价绩效

指标评分表

（根据项目实际情况自行设计完善）
	一级
指标
	二级
指标
	三级指标
	分值
	指标解释
	指标说明
	得分

	决  策
	预算支出决策

（项目
立项）
	预算支出决策（项目立项）依据

充分性
	2
	预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。
	评价要点：
①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求；
③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；

⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。
	2

	
	
	决策
（立项）程序规范性
	2
	预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。
	评价要点：

①预算支出是否按照规定的程序申请设立；

②审批文件、材料是否符合相关要求；

③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	2

	
	绩效

目标
	绩效目标

合理性
	2
	预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。
	评价要点：

（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）

①预算支出是否有绩效目标；

②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；

③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。
	2

	
	
	绩效指标

明确性
	4
	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。
	评价要点：
①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。
	4

	决

策
	资金

投入
	预算

编制

科学性
	3
	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。
	评价要点：

①预算编制是否经过科学论证；

②预算内容与支出内容是否匹配；

③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；

④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	3

	
	
	资金

分配

合理性
	2
	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。
	评价要点：

①预算资金分配依据是否充

 分；

②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。
	2

	过

程
	资金
管理
	资金

到位率
	2
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。
预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。
	1

	
	
	预算

执行率
	4
	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。
	3

	
	
	资金

使用

合规性
	8
	预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。
	评价要点：

 ①是否符合国家财经法规和  财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；

 ②资金的拨付是否有完整的

 审批程序和手续；

 ③是否符合预算支出预算批

 复或合同规定的用途；

 ④是否存在截留、挤占、挪 

 用、虐列支出等情况。
	8

	
	组织

实施
	管理

制度

健全性
	4
	预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。
	评价要点：
①是否已制定或具有相应的业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	4

	过

程
	
	制度

执行

有效性
	7
	预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。
	评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②预算支出调整及支出调整手续是否完备；
③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	7

	产   出
	产出

数量
	实际

完成率
	13
	预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。
	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：预算支出绩效目标确定的在一定时期（本年度或预算支出期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	13

	
	产出

质量
	质量

达标率
	12
	预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。
	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。
质量达标产出数：一定时期（本年度或预算支出期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指预算支出实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	12

	
	产出

时效
	完成

及时性
	5
	预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。
	实际完成时间：预算支出实施单位完成该预算支出实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照预算支出实施计划或相关规定完成该预算支出所需的时间。
	5

	
	产出

成本
	成本

节约率
	5
	完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。
	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。
实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出预算为参考。
	5

	效   益
	预算

支出
效益
	实施

效益
	15
	预算支出实施所产生的效益。
	预算支出实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据预算支出实际情况有选择地设置和细化。
	15

	
	
	社会

公众

或服

务对

象满

意度
	10
	社会公众或服务对象对预算支出实施效果的满意程度。
	社会公众或服务对象是指因该预算支出实施而受到影响的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
	10

	总分
	100
	
	
	98














